| Ngày | Công việc chính | Mục tiêu cụ thể | Công cụ/Kết quả đầu ra | Tiến độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày 1 – 2 | Thu thập phân tích và yêu cầu | - Xác định bài toán tổng quát, các tác nhân (người dùng chung, bạn đọc, nhân viên, quản trị viên). - Ghi nhận yêu cầu nghiệp vụ. | - Google Docs: Tài liệu yêu cầu dự án - Liệt kê các tác nhân | - Hoàn thành. |
| Ngày 3 | Xác định phạm vi và chức năng lớn | - Liệt kê toàn bộ chức năng chính. - Chia nhỏ thành các chức năng con để chuẩn bị cho thiết kế UseCase. | - Google Docs: Danh sách các chức năng chính và phụ. - Phân loại chức năng theo nhóm người dùng (Luồng nghiệp vụ). | - Hoàn thành. |
| Ngày 4 – 5 | Phân tích, thiết kế UseCase + luồng nghiệp vụ | - Vẽ sơ đồ UseCase. - Xây dựng luồng nghiệp vụ chính. - Mô tả UseCase. | - StarUML: Vẽ sơ đồ UseCase. - Google Docs: Liệt kê UseCase. | - Hoàn thành. |
| Ngày 6 | Thiết kế CSDL (ERD) | - Xác định thực thể, mối quan hệ. - Vẽ sơ đồ ERD và mô tả bảng dữ liệu. | - StarUML: Vẽ sơ đồ ERD. - Google Docs: Mô tả chi tiết từng bảng. | - Hoàn thành. |
| Ngày 7 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | - Quyết định mô hình triển khai: Website - Mô tả kiến trúc tầng (frontend, backend, AI services, database) | - Google Docs: Tài liệu kiến trúc hệ thống. | - Hoàn thành tài liệu thiết kế. |
| Ngày 8 | Xác định công nghệ | - Frontend: Next.JS - Backend: FastAPI - AI Service: - Database: PostgreSQL | - Google Docs: Tài liệu kiến trúc hệ thống. | - Hoàn thành việc tìm hiểu. Tiếp tục nghiên cứu thêm về AI Services và Next.JS |
| Ngày 9 | Thiết kế UI/UX cơ bản | - Thiết kế các trang giao diện cơ bản. | - Visual Studio Code: Thiết kế cơ bản với HTML, CSS, JS | - Hoàn thành các giao diện cơ bản cần có nhưng chưa quá chi tiết |
| Ngày 10 | Khởi tạo repo và tổng hợp tài liệu báo cáo | - Tạo Github repo với cấu trúc khởi tạo. - Commit file README mô tả dự án. - Tổng hợp toàn bộ file cần thiết vào project | - Github: Link repo | - Hoàn thành khởi tạo repo |